**Roadmap**

User Stories

1. Come gestore voglio avere una home pagina
2. Come utente voglio poter registrarmi
3. Come utente voglio costruire il mio pc
4. Come utente voglio poter scegliere con precisione i componenti
5. Come utente voglio anche scegliere i dispositivi aggiuntivi
6. Come utente voglio ricevere un’email di conferma dell’ordine appena fatto
7. Come tecnico voglio sapere che componenti ha scelto l’utente
8. Come utente voglio avere la possibilità di cancellare l’ordine
9. Come tecnico voglio poter fare delle modifiche agli ordini degli utenti
10. Come utente voglio sapere quando l’ordine è pronto tramite email
11. Come utente voglio pagare
12. Come utente voglio poter scegliere se pagare o no
13. Come gestore voglio che se il cliente non paga riceva una penale
14. Come gestore voglio accettare il pagamento elettronico
15. Come utente voglio ricevere la fattura e concordare ora e data del ritiro
16. Come segretaria voglio poter modificare e aggiungere i componenti disponibili
17. Come segretaria voglio poter vedere i contratti conclusi
18. Come segretaria voglio sapere quale tecnico ha realizzato i lavori

Sprint

Sprint 1 Tempo totale: 25h

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Task | Tempo | Programmatore |
| Come gestore voglio avere una home | 4h | Di napoli |
| Come utente voglio poter registrarmi | 3h | Michelini |
| Come utente voglio costruire il mio | 4h | Gramazio |
| Come tecnico voglio sapere che componenti ha scelto l’utente | 3h | Michelini |
| Come utente voglio pagare | 3h | Michelini |
| Come segretaria voglio poter modificare e aggiungere i componenti disponibili | 4h | Gramazio |
| Come segretaria voglio poter vedere i contratti conclusi | 4h | Di napoli |

Sprint 2 Tempo totale: 31h

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Task | Tempo | Programmatore |
| Come utente voglio poter scegliere con precisione i componenti | 12h | Gramazio |
| Come utente voglio avere la possibilità di cancellare | 5h | Michelini |
| Come tecnico voglio poter fare delle modifiche agli ordini degli utenti | 7h | Michelini |
| Come utente voglio poter scegliere se pagare o no | 5h | Di napoli |
| Come segretaria voglio sapere quale tecnico ha realizzato | 2h | Di napoli |

Sprint 3 Tempo totale: 27h

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Task | Tempo | Programmatore |
| Come utente voglio anche scegliere i dispositivi | 3h | Gramazio |
| Come utente voglio ricevere un’email di conferma dell’ordine appena | 5h | Michelini |
| Come utente voglio sapere quando l’ordine è pronto tramite email | 4h | Di napoli |
| Come gestore voglio accettare il pagamento elettronico | 6h | Gramazio |
| Come utente voglio ricevere la fattura e concordare ora e data del ritiro | 5h | Di napoli |
| Come gestore voglio che se il cliente non paga riceva una penale | 4h | Michelini |

Date stato avanzamento lavori

12/12 Progettazione completa

22/12 Sprint 1 completato

10/12 Sprint 2 completato + ½ Sprint 3

17/12 progetto completato